# Quản lý dự án phần mềm xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng điện – nước đô thị dựa trên bản đồ

# Giai đoạn 1: Xác định sứ mệnh

## Bước 1: Thiết lập phạm vi và mục tiêu dự án

- Mục tiêu của dự án

Dự án nhằm lập kế hoạch và quản lý việc xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý hạ tầng điện – nước trong khu vực đô thị dựa trên bản đồ số.

Cụ thể:

- Áp dụng các nguyên lý Quản lý dự án phần mềm theo mô hình Step Wise.

- Xác định rõ phạm vi, tiến độ, nguồn lực và rủi ro của dự án.

- Làm rõ vai trò quản lý của con người (Project Management Team) và vai trò thực thi của AI Agents.

- Nâng cao khả năng kiểm soát dự án trong bối cảnh có sự tham gia của AI.

- Qua dự án, nhóm hướng tới việc xây dựng một kế hoạch quản lý dự án phần mềm khả thi, có thể áp dụng cho các dự án tương tự trong thực tế.

- Phạm vi dự án

- Dự án tập trung vào lập kế hoạch quản lý dự án, không yêu cầu phát triển phần mềm hoàn chỉnh.

- Hệ thống phần mềm được mô tả ở mức khái niệm, bao gồm các chức năng quản lý điện – nước dựa trên bản đồ.

- Không bao gồm việc xây dựng, lắp đặt hay vận hành hạ tầng điện – nước ngoài thực tế.

- Thước đo thành công của dự án

Khi:

- Hoàn thành đầy đủ tài liệu Kế hoạch quản lý dự án theo mô hình Stepwise (10 bước).

- Xây dựng được WBS, kế hoạch tiến độ, ước lượng và quản lý rủi ro rõ ràng.

- Thể hiện đúng tư duy Project Manager và phân biệt rõ vai trò của AI trong dự án.

- Cơ quan quản lý dự án

- Project Management Team: 03 sinh viên trong nhóm.

- Mọi quyết định quản lý mang tính tổng thể được thống nhất bởi cả nhóm.

- Giảng viên đóng vai trò cố vấn và phê duyệt kế hoạch.

## Bước 2: Xác định các bên liên quan

- Các bên liên quan chính:

- Nhóm sinh viên (PM Team): chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát dự án.

- Giảng viên hướng dẫn: đánh giá, góp ý và phê duyệt kế hoạch dự án.

- Đơn vị quản lý hạ tầng đô thị (giả định): người sử dụng hệ thống phần mềm.

- Nhân sự AI (AI Agents): thực hiện các công việc phát triển phần mềm theo phân công của PM.

- Lợi ích của các bên liên quan:

- Đối với PM Team: rèn luyện kỹ năng quản lý dự án phần mềm.

- Đối với Giảng viên: đánh giá khả năng vận dụng kiến thức quản lý dự án của sinh viên.

- Người dùng giả định: có công cụ hỗ trợ quản lý hạ tầng hiệu quả hơn.

- AI Agents: tăng năng suất thực thi công việc.

## Bước 3: Phân tích đặc điểm và rủi ro cấp cao của dự án

- Đặc điểm của dự án

- Là dự án phần mềm, không phải dự án xây dựng dân dụng.

- Có sự tham gia của 15 AI Agents làm nguồn lực thực thi.

- Quy mô phù hợp với học phần Quản lý dự án phần mềm.

- Rủi ro cấp cao

- Phạm vi dự án có thể bị hiểu nhầm sang xây dựng hạ tầng vật lý.

- Phụ thuộc nhiều vào AI dẫn đến khó kiểm soát chất lượng đầu ra.

- Thời gian thực hiện giới hạn theo kế hoạch học kỳ.

- Biện pháp giảm thiểu rủi ro

- Xác định rõ ngay từ đầu: dự án phần mềm, không triển khai thực tế.

- PM kiểm soát chặt yêu cầu và đầu ra của AI Agents.

- Rà soát kế hoạch định kỳ và điều chỉnh kịp thời.

Các rủi ro này sẽ tiếp tục được theo dõi và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án.

# Giai đoạn 2: Xây dựng lộ trình

## Bước 4: Xác định sản phẩm của dự án

Trong các sản phẩm của dự án, Kế hoạch PM chi tiết (A) là sản phẩm trọng tâm và là cơ sở chấm điểm chính, hệ thống minh họa (B) chỉ nhằm kiểm chứng tính khả thi của kế hoạch.

- Danh sách sản phẩm bàn giao

(A) Sản phẩm chính – Kế hoạch PM chi tiết

- Tài liệu mô tả tổng quan dự án và phạm vi.

- Kế hoạch quản lý dự án theo mô hình Step Wise (10 bước).

- Work Breakdown Structure (WBS).

- Tài liệu ước lượng dự án (Function Point / COCOMO).

- Kế hoạch tiến độ (Gantt Chart, Milestones

- Kế hoạch quản lý rủi ro.

- Kế hoạch quản lý chất lượng.

- Kế hoạch truyền thông.

- Phân công vai trò 03 PM và 15 AI Agents.

(B) Sản phẩm minh họa – do AI thực thi:

- Mô hình hệ thống quản lý hạ tầng điện – nước (web/app ở mức prototype).

- Bộ dữ liệu mẫu phục vụ minh họa.

- Mô tả cách AI Agents triển khai hệ thống theo kế hoạch PM.

- Sơ đồ luồng sản phẩm

Kế hoạch PM→ WBS→ Ước lượng→ Tiến độ & phân bổ nguồn lực→ Quản lý rủi ro & chất lượng→ Kế hoạch PM hoàn chỉnh→ (AI thực thi sản phẩm minh họa)

## Bước 5: Xác định các hoạt động

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| A1 | Khởi động dự án và xác nhận phạm vi |
| A2 | Xác định stakeholders và trách nhiệm |
| A3 | Phân tích yêu cầu hệ thống ở mức quản lý. Phân tích yêu cầu và viết Prompt kỹ thuật cho AI Agents. |
| A4 | Xây dựng Work Breakdown Structure |
| A5 | Xác định và mô tả vai trò 15 AI Agents |
| A6 | Ước lượng nỗ lực và thời gian dự án |
| A7 | Lập kế hoạch tiến độ và các mốc kiểm soát |
| A8 | Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro |
| A9 | Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng |
| A10 | Rà soát và hoàn thiện kế hoạch PM |
| A11 | Điều phối AI Agents triển khai sản phẩm minh họa. AI thực thi code prototype |
| A11.1 | PM team kiểm định và phê duyệt kết quả từ AI |
| A11.2 | Tích hợp các module thành hệ thống quản lý hạ tầng hoàn chỉnh. |

## Bước 6: Ước tính nỗ lực và thời gian

Sau khi xác định các hoạt động của dự án, nhóm tiến hành ước tính nỗ lực và thời gian thực hiện nhằm đánh giá tính khả thi của kế hoạch.

Nhóm lựa chọn phương pháp COCOMO cơ bản để ước lượng do phù hợp với dự án phần mềm quy mô nhỏ và dễ áp dụng trong môi trường học tập:

- Ước tính quy mô: Ước lượng hệ thống khoảng 5.000 dòng lệnh (5 KLOC) hoặc 50 Function Points (Điểm chức năng).

Các giả định chính:

- Dự án thuộc loại Organic.

- Hệ thống phần mềm chỉ ở mức minh họa (web/app prototype).

- Các công việc phát triển phần mềm chủ yếu được thực hiện bởi AI Agents.

- Nhóm sinh viên giữ vai trò quản lý dự án, không trực tiếp lập trình.

Kết quả ước tính:

- Nỗ lực dự án được ước tính ở mức vừa phải, phù hợp với quy mô môn học.

- Thời gian thực hiện được phân bổ theo từng giai đoạn, trong đó:

- Phần lớn thời gian dành cho lập kế hoạch và kiểm soát dự án.

- Việc triển khai hệ thống minh họa do AI Agents thực hiện song song nhằm rút ngắn tiến độ.

- Nhờ sử dụng 15 AI Agents, hệ số năng suất tăng 300%, giúp rút ngắn thời gian phát triển từ 4 tháng xuống còn 1 tháng (thời gian thực tế của một học kỳ)

Việc ước lượng giúp nhóm chủ động xây dựng tiến độ phù hợp với học kỳ và phân bổ nguồn lực hợp lý cho từng giai đoạn.

## Bước 7: Xác định rủi ro và phân bổ nguồn lực

Ở bước này, nhóm tập trung xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án, từ đó đề xuất biện pháp quản lý phù hợp.

- Xác định rủi ro

| Các rủi ro chính | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Dự án có thể bị hiểu nhầm sang hướng xây dựng hạ tầng thực tế, gây lệch phạm vi. | Xác định rõ ngay từ đầu đây là dự án phần mềm, không triển khai hạ tầng ngoài thực tế. |
| Kết quả do AI Agents tạo ra có thể chưa đúng yêu cầu quản lý. | Các đầu ra của AI Agents đều được nhóm PM kiểm tra và phê duyệt. |
| Tiến độ dự án bị ảnh hưởng do nhiều hoạt động diễn ra song song. | Chia nhỏ công việc và theo dõi tiến độ thường xuyên bằng công cụ Kanban. |
| Nhóm sinh viên phải đảm nhận nhiều vai trò quản lý trong thời gian ngắn | Phân công rõ vai trò quản lý cho từng thành viên trong nhóm. |

- Phân bổ nguồn lực

- 03 sinh viên đóng vai trò Project Management Team, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và kiểm soát dự án:

- PM Sơn: Quản lý tiến độ, rủi ro và phê duyệt đầu ra kỹ thuật.

- PM Bình: Chuyên gia nghiệp vụ (Domain Expert) về hạ tầng điện nước.

- PM Quốc: Kỹ sư Prompt (Prompt Engineer) - điều phối và kiểm soát 15 AI Agents.

- 15 AI Agents đảm nhận các công việc:

- Nhóm 1: Phân tích và thiết kế (3 Agents)

| Nhân sự AI | Nhiệm vụ cụ thể | Đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| 01. AI System Analyst | - Phân tích yêu cầu quản lý điện – nước ở mức thông tin - Xác định các thực thể: Trạm điện, Đường ống nước, Hộ dân, Khu vực - Thiết kế kiến trúc hệ thống mức khái niệm | - Tài liệu SRS (mức khái niệm) - Sơ đồ Use Case - Sơ đồ tổng thể kiến trúc hệ thống . |
| 02. AI GIS Designer (Sử dụng dữ liệu từ OpenStreetMap và Map API như Leaflet) | Thiết kế lớp bản đồ nền Xác định các lớp dữ liệu (Layer): - Layer trạm điện - Layer đường ống nước - Layer khu dân cư | Tài liệu thiết kế lớp bản đồ Prototype hiển thị bản đồ nền + marker |
| 03. AI Data Model Designer | Thiết kế mô hình dữ liệu quản lý: - Bảng TrạmĐiện - Bảng ĐườngỐngNước - Bảng KhuVực - Bảng LịchSửBảoTrì Chuẩn hóa dữ liệu tọa độ (WGS84) | ERD (Entity Relationship Diagram) Data Dictionary |

- Nhóm 2: Prototype Development (4 Agents)

| Nhân sự AI | Nhiệm vụ cụ thể | Đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| 04. AI Map Developer (Leaflet + OSM) | Tích hợp Map API (Leaflet + OSM) Hiển thị bản đồ. Thêm marker cho trạm điện và đường ống nước. Hiển thị popup thông tin khi click | Module bản đồ hoạt động được |
| 05. AI Backend CRUD Developer | Xây dựng API quản lý dữ liệu: - Thêm / Sửa / Xóa / Xem Quản lý dữ liệu tài sản hạ tầng . | REST API cơ bản |
| 06. AI Frontend Developer | Xây dựng Dashboard quản lý: - Danh sách trạm điện - Danh sách đường ống - Tìm kiếm theo khu vực Kết nối frontend với backend | Web Dashboard |
| 07. AI Integration Tester | Kết nối backend + frontend + bản đồ. Kiểm tra luồng dữ liệu. Đảm bảo hệ thống hoạt động thống nhất. | Prototype hoàn chỉnh. |

- Nhóm 3: QA & Documentation (3 Agents)

| Nhân sự AI | Nhiệm vụ cụ thể | Đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| 08. AI Functional QA | Kiểm thử chức năng CRUD. Kiểm thử hiển thị dữ liệu trên bản đồ. | Test Plan. Bug Report. |
| 09. AI GIS QA | Kiểm tra tọa độ hiển thị đúng vị trí So sánh với dữ liệu OSM | GIS Accuracy Report |
| 10. AI Security Reviewer | Kiểm tra phân quyền (Admin/User). Kiểm tra bảo mật cơ bản. | Security Review Report. |
| 11. AI Documentation Specialist | Viết tài liệu kỹ thuật hệ thống Mô tả kiến trúc | Technical Documentation |

- Nhóm 4: Project Support & Management Support (4 Agents)

| Nhân sự AI | Nhiệm vụ cụ thể | Đầu ra (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| 12. AI DevOps Engineer | Hỗ trợ tính Function Point Hỗ trợ COCOMO | Estimation Report |
| 13. AI Risk Analyst | Phân tích rủi ro Đề xuất phương án giảm thiểu | Risk Register |
| 14. AI Schedule Planner | Hỗ trợ lập Gantt Chart Xác định Milestones | Project Schedule |
| 15. AI Reporting Assistant | Tổng hợp tiến độ Hỗ trợ tạo báo cáo cho giảng viên | Weekly Progress Report Template |

# Giai đoạn 3: Khởi động và tinh chỉnh

## Bước 8: Rà soát và công bố kế hoạch

Sau khi hoàn thành các bước lập kế hoạch chi tiết, nhóm tiến hành rà soát toàn bộ kế hoạch dự án nhằm đảm bảo tính đầy đủ, nhất quán và khả thi.

- Nội dung rà soát

- Phạm vi dự án có đúng là dự án phần mềm, không bị lệch sang xây dựng hạ tầng thực tế.

- Các sản phẩm bàn giao đã phù hợp với mục tiêu môn học.

- Phân công vai trò giữa PM Team và AI Agents đã rõ ràng.

- Ước lượng thời gian, nỗ lực và rủi ro có hợp lý trong phạm vi học phần.

- Công bố kế hoạch

- Kế hoạch PM được thống nhất trong nhóm.

- Kế hoạch được trình giảng viên để xem xét và góp ý.

- Sau khi chỉnh sửa theo góp ý, kế hoạch được xem là tài liệu chính thức để theo dõi dự án.

## Bước 9: Thực thi kế hoạch

- Cách thức thực hiện:

- Nhóm sinh viên giữ vai trò Project Management Team, chịu trách nhiệm điều phối và giám sát.

- Các AI Agents được giao nhiệm vụ cụ thể để triển khai hệ thống quản lý hạ tầng điện – nước ở mức minh họa (web/app).

- Tiến độ công việc được theo dõi thông qua công cụ Kanban (Planner).

- Nguyên tắc thực thi:

- Mọi hoạt động đều dựa trên kế hoạch PM đã được phê duyệt.

- PM kiểm tra và đánh giá kết quả công việc do AI Agents thực hiện.

- Các vấn đề phát sinh được ghi nhận để điều chỉnh kịp thời.

## Bước 10: Lập kế hoạch cấp thấp hơn và theo dõi

Nhóm nhận thấy rằng việc lập kế hoạch là một quá trình liên tục. Do đó, nhóm tiếp tục lập kế hoạch chi tiết hơn cho các công việc ở giai đoạn sau:

Nội dung tinh chỉnh:

- Cập nhật lại tiến độ cho các công việc còn lại.

- Điều chỉnh phân công AI Agents nếu cần thiết.

- Bổ sung biện pháp quản lý rủi ro phát sinh.

- Ghi nhận kinh nghiệm để phục vụ báo cáo và bảo vệ.

Theo dõi và kiểm soát:

- So sánh tiến độ thực tế với kế hoạch ban đầu.

- Đánh giá mức độ hoàn thành của các sản phẩm bàn giao.

- Chuẩn bị nội dung giải thích các quyết định quản lý khi bảo vệ.